## Slide 1: 软件项目配置管理

## Slide 2
为何需要软件配置管理：
  软件开发项目的产品数量急剧增加且易被修改和变化。如何有效地管理这些产品以及它们之间的关系？
  软件开发蕴含变化。如何应对变更？
  产品各部件的版本问题。
  工作人员之间既独立又联系的关系使得通常的管理手段力不从心。
软件配置管理（SCM）

## Slide 3
何为软件配置管理：
  配置管理的目的是针对变化、控制变化；
  软件配置管理的目标是：
    标识变更
    控制变更
    确保变更正确地实现
    向其他有关的人报告变更
  简言之：软件配置管理是软件系统发展过程中管理和控制变化的规范。
软件配置管理（SCM）

## Slide 4
软件配置管理（Software Configuration Management）是一门应用技术、管理和监督相结合的学科，通过标识和文档来记录配置项的功能和物理特性、控制这些特性的变更、记录和报告变更的过程和状态，并验证它们与需求是否一致。
注意：软件配置管理不同于软件维护。
软件配置管理（SCM）

## Slide 5
软件配置项（Software Configuration Item） ：为了配置管理而作为单独实体处理的一个工作产品或一段软件，简称SCI。即软件过程输出的全部计算机程序、文档、数据。
配置管理聚集：SCI的一个组合。简称CM聚集。
版本：在一确定的时间点上，某个SCI或某个配置的状态。
软件配置

## Slide 6
为了开发出高质量的软件产品，软件开发人员不仅要努力保证每个软件配置项正确，而且必须保证一个软件的所有配置项是完全一致的。
软件配置

## Slide 7
基线（baseline）：已经通过了正式复审的规格说明或中间产品，它可以作为进一步开发的基础，并且只有通过正式的变化控制过程才能改变它。基线就是通过了正式复审的软件配置项。
项目数据库：
  一旦一个SCI成为基线，就被存放到项目数据库中；
  项目数据库和变更控制规程相结合，保护着项目的基线；
软件配置

## Slide 8
软件配置管理主要有5项任务：
软件配置管理过程
  标识
  版本控制
  变化控制
  配置审计
  配置状态报告

## Slide 9
标识软件配置中的对象：
  必须单独命名每个配置项，然后用面向对象方法组织它们 。
  每个对象都有一组能唯一地标识它的特征：名字、描述、资源表和“实现”。
  所设计的标识模式必须能无歧义地标识每个对象的不同版本。
软件配置管理过程

## Slide 10
版本控制：
  版本控制联合使用规程和工具，管理在软件工程过程中所创建的配置对象的不同版本。
  把属性和软件的每个版本关联起来，然后通过描述一组所期望的属性来指定和构造所需要的配置。
软件配置管理过程

## Slide 11
变化控制：
  变化控制：把人的努力与自动工具结合起来，建立一套机制，有意识地控制软件的变化。
  典型的变化控制过程 ：
    (1)评估－“变化报告”
    (2)审阅－“工程变化命令”
    (3)提取－修改－SQA
    (4)提交－版本控制
软件配置管理过程

## Slide 12
  在一个软件配置项变成基线之前，仅需应用非正式的变化控制。
  一旦该对象经过了正式技术复审并获得批准，就创建了一个基线。
  一旦一个软件配置项变成了基线，就开始实施项目级的变化控制。
软件配置管理过程

## Slide 13
配置审计：
  为了确保适当地实现了所需要的变化，通常需要：
  ①正式的技术复审：技术正确性
  ②软件配置审计 ：补充措施
软件配置管理过程

## Slide 14
状态报告：
  书写配置状态报告回答：
    ①发生了什么事？
    ②谁做的这件事？
    ③何时发生的？
    ④有什么影响？
软件配置管理过程

## Slide 15
配置管理是项目管理的基础工作之一：
  软件配置管理是一个相对独立的管理活动。
  其他许多的管理活动，多数都要以完善的配置管理作为基础。
  从实际经验的总结来看，配置管理是诸多管理活动中最易操作、最容易实现并且能在项目最先体现出效果的管理手段。
软件配置管理总结